|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta No. 06socialización e inicio Sprint N°3 | | | |
| Nombre del comité o de la reunión: Alfa\_dinamita\_escuadrón\_lobo | | | |
| Ciudad y fecha: Colombia, octubre 09 de 2022 | | Hora inicio: 4:10pm | Hora fin:  7:00pm |
| Lugar: Teleconferencia vía Meet. | | | |
| Temas:   1. Distribución y construcción del BACKEND según el proyecto elegido. 2. Realización y evidencia de los “endpoint” con el consumo de recursos del API REST. 3. Evidenciar reposito de código (GitLab o GitHub). 4. Evidenciar seguimientos correspondientes. | | | |
| Objetivos de la reunión:  Se realiza principalmente con el fin de definir los parámetros iniciales de trabajo para el Sprint N°3 correspondiente al proyecto del grupo Alfa\_dinamita\_escuadrón\_lobo. | | | |
| Desarrollo de la reunión:   1. Definición del acta de reunión y sus parámetros básicos. 2. Se definen las dependencias base para el proyecto y la inicialización del mismo vía start.sprint.io. 3. Definimos y realizamos los paquetes correspondientes para el proyecto (model, repository, service, controller). 4. Definimos y realizamos las interfaces y clases correspondientes a cada paquete según nuestro proyecto. 5. Revisamos y evidenciamos los “endpoint” con el consumo de recursos del API REST. 6. Realizamos las actualizaciones y revisión de histórico en GitHub y GitLab. 7. Realizamos y evidenciamos el seguimiento y reuniones de equipo acorde a lo acordado durante la sesión. | | | |
| Observaciones: | | | |
| Control de asistencia | | | |
| 1 | Brenda Paola Diaz Arcila | | |
| 2 | Oscar Romualdo López Barrera | | |
| 3 |  | | |
| 4 |  | | |
| 5 |  | | |